Especificação Técnica Definitiva:

1. Visão Geral do Projeto

Um aplicativo web (PWA) focado na leitura, marcação (grifos) e edição leve de documentos HTML pesados (leis, apostilas, Vade Mecum). O sistema é projetado para uso pessoal, operando perfeitamente em Desktops e Tablets (especialmente iPad). O grande diferencial é a sincronização direta com o OneDrive e a capacidade de exportar arquivos HTML 100% portáteis (standalone).

2. Stack Tecnológico (Moderno, Open-Source e Gratuito)

Para cumprir a premissa de "zero bugs" e alta estabilidade, a escolha das ferramentas baseia-se em bibliotecas modernas, de código aberto e gratuitas para uso pessoal.

- Framework Front-end: React.js com TypeScript. O TypeScript é inegociável aqui; ele garantirá o comportamento 100% determinístico exigido, evitando erros de tipagem.

- Motor de Leitura/Edição (O Coração): Tiptap (baseado no ProseMirror). Manipular o DOM puro no Safari/iPad é a maior fonte de bugs. O Tiptap mantém um modelo de dados próprio (JSON AST) sincronizado com o DOM, resolvendo nativamente o problema de grifar múltiplos blocos sem quebrar o HTML.

- Posicionamento de Popovers: Floating UI. Garante que o menu de cores do grifo nunca vaze da tela ou fique escondido, calculando colisões automaticamente.

- Gerenciamento de Estado: Zustand. Moderno, leve, sem boilerplate. Perfeito para gerenciar o estado do "Modo Grifar", preferências e status de sincronização.

- Estilização: Tailwind CSS combinado com variáveis CSS nativas para a troca dinâmica de temas e tipografia.

- Higienização (Segurança): DOMPurify. Limpa o HTML importado para evitar quebra de layout ou scripts indesejados.

- Autenticação e Nuvem: @azure/msal-browser (Microsoft Authentication Library) e Microsoft Graph API. Gratuitos para uso pessoal, gerenciam o login e a comunicação com o OneDrive.

3. Arquitetura e Fluxo de Dados

3.1. Sincronização Bidirecional (Leitura ↔ Edição)

Como usaremos o mesmo motor (Tiptap) para ambos os modos, a "sincronização" deixa de ser um problema de conversão de HTML e passa a ser apenas uma mudança de estado.

- Modo Leitura: O motor aplica uma Mark (tag <mark>) com um atributo de cor. A propriedade do editor fica editable={false}.

- Modo Edição: O usuário clica em editar. O motor muda para editable={true}. O HTML interno permanece intacto, destravando a digitação.

3.2. Fluxo de Sincronização com OneDrive (Cloud-First)

- Abertura: O usuário faz login. O app usa a Graph API para listar e selecionar o arquivo .html no OneDrive. O app baixa o conteúdo e salva o itemId (ID único do arquivo) na memória.

- Edição: O usuário faz os grifos (salvando temporariamente no LocalStorage/IndexedDB como backup).

- Salvamento (Sync): Ao clicar em "Salvar", o app captura o HTML atual, pega o itemId e faz uma requisição PUT na Graph API, sobrescrevendo o arquivo original na nuvem silenciosamente.

3.3. Persistência Local (Fallback)

- leitor_html_preferences: Guarda Tema, Tamanho da Fonte, Família da Fonte e Largura da Tela.

- leitor_html_document: Guarda o conteúdo atual e o itemId para que, se a aba for fechada ou a internet cair, o usuário volte exatamente de onde parou.

4. Especificação de Funcionalidades (UI/UX)

Módulo 1: Header & Navegação

- Responsividade: Desktop exibe todos os botões. Mobile/iPad agrupa ações secundárias em um menu Dropdown.

- Feedback Visual: O botão "Modo Grifar" possui estado de Toggle (pressionado/solto) com cor de destaque e um badge numérico mostrando o total de grifos ativos.

Módulo 2: O Motor de Grifo (Modo Leitura)

- Comportamento: Ao selecionar um texto e soltar o dedo/mouse, o sistema intercepta a seleção, envelopa o texto em <mark class="hl-[cor]"> e limpa a seleção nativa do navegador.

- Paleta Flutuante (Popover): Acionada por clique/toque em qualquer elemento <mark>.

- Comportamento Multibloco: Grifos que cruzam múltiplos parágrafos são tratados como uma entidade conectada. Mudar a cor na paleta altera todos os blocos simultaneamente.

- Cores Disponíveis: Amarelo, Azul, Rosa, Verde, Roxo, Laranja, Cinza (todas em tons pastel via classes CSS).

Módulo 3: Aparência & Tipografia

Injeção de variáveis CSS no :root:

- Tema: Claro / Escuro.

- Tamanho da Fonte: Botões A- e A+ (ex: 14px a 24px).

- Família da Fonte: Alternância entre Sans-serif (Inter) e Serif (Merriweather).

- Largura do Texto: Estreita (65ch), Normal (80ch), Larga (100ch) e Total (100%).

Módulo 4: Integração OneDrive

- Botão "Conectar OneDrive": Abre pop-up seguro da Microsoft. Após login, mostra a foto do usuário.

- Seletor de Arquivos: Modal que lista pastas do OneDrive, filtrando apenas arquivos .html / .htm.

- Botão "Salvar na Nuvem": Com estados visuais ("Salvar", "Salvando...", "Salvo com sucesso").

Módulo 5: Exportação Standalone (Backup Local)

A função "Baixar HTML" gera um arquivo 100% portátil:

- Captura o HTML atual do editor.

- Injeta um bloco <style> no <head> com as regras exatas das cores dos grifos.

- Gera um Blob (text/html) e força o download via JavaScript.

5. Requisitos Não-Funcionais e Tratamento de Riscos (Edge Cases)

5.1. PWA (Progressive Web App) e Resiliência Offline

- Instalação: O app deve ter um Manifest para ser "Instalado" na tela inicial do iPad, rodando em tela cheia sem a barra do Safari.

- Conflito Offline vs. Nuvem: Se o usuário clicar em "Salvar no OneDrive" sem internet, o app salva no IndexedDB e exibe: "Sem conexão. Alterações salvas localmente. Sincronizaremos automaticamente quando você estiver online." O Service Worker dispara o upload assim que a rede voltar.

5.2. Performance com Documentos Gigantes

- Risco: Leis com +500 páginas travando o navegador.

- Solução: O Tiptap é otimizado para isso, mas a renderização do React deve ser monitorada. O uso de paginação virtual (Virtualization) pode ser evitado se o DOM for mantido limpo, mas testes de estresse são obrigatórios.

5.3. Tratamento de Imagens no HTML

- Solução: O DOMPurify e o Tiptap devem ser configurados explicitamente para aceitar a tag <img>. Imagens em Base64 ou links externos devem ser mantidas intactas na importação, leitura, edição e exportação.

5.4. O Problema do "Longo Toque" no iOS (iPad/iPhone)

- Risco: Segurar o dedo aciona a lupa nativa ou o menu "Copiar/Pesquisar" da Apple.

- Solução: Aplicar CSS user-select: text; -webkit-user-select: text;. Com o "Modo Grifar" ativo, suprimir o menu nativo via JavaScript (contextmenu.preventDefault()).

5.5. Grifos Sobrepostos e Higienização

- Risco: Grifar uma frase que já contém uma palavra grifada gerando HTML quebrado.

- Solução: O Tiptap usará a função merge marks. A nova cor sobrescreve a antiga na intersecção, evitando aninhamento infinito de tags (<mark><mark>).

5.6. Expiração do Token do OneDrive

- Risco: Tokens da Microsoft expiram em 1 hora. O salvamento falharia após longo tempo de leitura.

- Solução: A biblioteca @azure/msal-browser fará o Silent Token Refresh. Antes de salvar, o app verifica a validade do token e o renova em segundo plano sem interromper o usuário.

6. Fases de Desenvolvimento (Roadmap)

- Fase 1: Fundação, UI Shell e PWA

  - Setup: React, TypeScript, Tailwind, Zustand.

  - Criação da interface (Header, menus de aparência).

  - Configuração do Service Worker e Manifest (PWA).

- Fase 2: O Motor de Leitura e Grifo (Core)

  - Implementação do Tiptap em modo readonly.

  - Lógica de seleção de texto, aplicação da tag <mark> e merge marks.

  - Criação da paleta flutuante (Floating UI).

- Fase 3: Modo Edição e Importação Segura

  - Habilitar transição para o modo WYSIWYG (Edição).

  - Implementar upload local de arquivos HTML passando pelo DOMPurify (suporte a imagens).

  - Lógica de injeção de CSS para o download do HTML standalone.

- Fase 4: Integração Cloud (OneDrive)

  - Registro da aplicação no portal Microsoft Entra ID (Azure AD).

  - Implementação do login via MSAL e do seletor de arquivos (Graph API).

  - Criação da lógica de sobrescrita de arquivos (PUT request).

- Fase 5: Resiliência Offline e Polimento

  - Implementação da fila de sincronização offline (salvar localmente se não houver rede).

  - Testes de estresse com documentos gigantes.

  - Testes exaustivos no iPad (Safari) para validar bloqueio de menus nativos.